
Приложение
к постановлению
Администрации
Обливского района
от _______2025  № ______
Отчет 
о ходе реализации инвестиционных проектов, (объекты капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта,   находящиеся  в муниципальной собственности Обливского района), 
включенных в "Инвестиционную программу   муниципального образования «Обливский район» 
на 2025 год
Перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет  бюджетных средств (тыс. рублей)

	№  
п/п

	Наименование инвестиционного проекта
(объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта)
	Объем финансирования, предусмотренный Инвестиционной
Программой, по источникам финансирования
	
	
	
	Объемы неосвоен-ных средств 
	
% вы-полне-ния

	
	
	Всего
	в том числе:
	
	Всего
	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	феде-раль- ный бюджет
	областной бюджет
	мест-ный 
бюджет
	внебюджетные средства
	
	феде-раль-ный бюджет
	областной бюджет
	
местный 
бюджет
	внебюджетные средства
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	ВСЕГО 
по муниципальному образованию 
«Обливский район»
	707711,7
	160759,0
	527177,6
	19775,1
	-
	707711,7
	160759,0
	527177,6
	19775,1
	-
	-
	100

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Администрация Обливского района

	1.1
	Реконструкция системы водоснабжения ст.Обливская Обливского района Ростовской области (1этап)
	323409,6
	
117032,0

	198535,0
	7842,6
	
	323409,6
	117032,0
	198535,0
	7842,6
	
	-
	100

	ИТОГО 
по Администрации Обливского района:

	323409,6
	117032,0
	
198535,0

	
7842,6

	
	
323409,6

	117032,0
	198535,0
	7842,6
	
	-
	100


	2. Отдел образования Администрации Обливского района

	2.1
	Капитальный ремонт зданий МБОУ «Обливская СОШ №2», расположенных по адресу :Ростовская область, Обливский район,ст.Обливская, ул.Грызлова №18а
	178120,0
	

	171285,9
	6834,1
	
	178120,0
	
	171285,9
	6834,1
	
	-

	99,97

	2.2
	Капитальный ремонт  кровли и фасада здания МБОУ Солонецкая СОШ», расположенного по адресу:Россия, Ростовская область., Обливский район,х.Солонецкий, ул.Ленина, дом№8 
	25956,8
	
	25593,4
	363,4
	
	25956,8
	
	25593,4
	363,4
	
	-
	100

	2.3
	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Каштановская СОШ имени Героя Советского Союза Воликова С.А.», по адресу:Ростовская область, Обливский район,п.Каштновский, ул.Школьная, 4»А»
	15993,5
	

	15769,6
	223,9
	
	15993,5
	

	15769,6
	223,9
	
	-
	100

	ИТОГО 
по отделу образования Администрации Обливского района:
	220070,3
	
	
212648,9

	

7421,4


	
	220070,3
	
	212648,9
	7421,4
	
	-

	100

	3. Администрация муниципального образования
«Обливское сельское поселение»

	3.1.
	Капитальный ремонт стадиона, расположенного по адресу: Ростовская область, Обливский район, ст-ца Обливская, ул. Калиманова, дом №1

	118712,9
	
	114201,8
	4511,1
	
	118712,9
	
	114201,8
	4511,1
	
	-
	100

	ИТОГО 
по Администрации муниципального образования «Обливское сельское поселение»:
	118712,9
	
	114201,8
	4511,1
	
	118712,9
	
	114201,8
	4511,1
	
	-
	100


	4. ГБУ РО «ЦРБ» в Обливском районе

	4.1.
	Приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие здравоохранения"
	327,7
	
	327,7
	

	
	327,7
	
	327,7
	

	
	-
	100

	4.2
	Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации) в рамках государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
	44029,9
	42603,3
	1426,6
	
	
	44029,9
	42603,3
	1426,6
	
	
	-
	100

	4,3
	Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов) государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»


	1161,3
	1123,7
	37,6
	
	
	1161,3
	1123,7
	37,6
	
	
	-
	100

	ИТОГО по ГБУ РО «ЦРБ» в Обливском районе
	45518,9
	43727,0
	1791,9
	
	 

	45518,9
	43727,0
	1791,9
	
	
	-
	100



  

           Специалист I категории отдела экономики                                                              Л.В. Каплина

           
           Начальник отдела экономики                                                                                    О.С.Штомпель                    



