ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение   качественными жилищно - коммунальными      услугами населения  Обливского района»  за отчетный период _12_ мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Обливского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Обливского района» | ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович | X | X | X | 6 029,9 | 6 029,9 | 5 529,6 | 500,3 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Приобретение контейнеров и оборудование контейнерных площадок | Ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Приобретение водонапорных башен | ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович |  |  |  | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Установка водонапорных башен | ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович |  |  |  | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4. Приобретение коммунальной техники | ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович |  |  |  | 624,8 | 624,8 | 624,7 | 0,1 |
|  | Основное мероприятие 1.5. Субсидии организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на возмещение затрат связанных с выполнением работ и оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению потребителям Обливского района | ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.6. Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович |  |  |  | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.7. Расходы на проектно-сметную документацию по объекту: «Капитальный ремонт артезианской скважины, расположенной по адресу: Ростовская обл., Обливский р-н, 1000 м на восток от п. Средний Чир» | ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.8. Расходы на капитальный ремонт буровой разведочно-эксплуатационной скважины № 128-Р для водоснабжения п. Пухов Обливского р-на, Ростовской обл., расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Обливский район, в 35 м на юг от п. Пухов» | ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович |  |  |  | 1 939,5 | 1 939,5 | 1 939,5 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.9. Расходы на капитальный ремонт артезианской скважины № 12035, расположенной по адресу: Ростовская обл., Обливский район, 1000 м на восток от п. Средний Чир | ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.10. Расходы на проектно-сметную документацию по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения ст. Обливской Обливского района Ростовской области (1 этап)» | ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович |  |  |  | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.11. Расходы на проектно-сметную документацию по объекту: «Реконструкция водопроводных сетей х. Караичев, х. Паршин Обливского района Ростовской области» | ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.12. Мероприятия по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения Обливского района в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Обливского района» муниципальной программы Обливского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Обливского района» | ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович |  |  |  | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.13. Расходы за счет средств субсидий из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Обливского района» муниципальной программы Обливского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Обливского района» | ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.14. Расходы за счет средств субсидий из резервного фонда Правительства Ростовской области и средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Обливского района» муниципальной программы Обливского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Обливского района» | ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.15. Расходы на реализацию мероприятий по обустройству зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Обливского района» | ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
|  | Основное мероприятие 1.16. Расходы на текущий ремонт и содержание водопроводных сетей в станице Обливской в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Обливского района» муниципальной программы Обливского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Обливского района» | ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.17. Расходы на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Обливского района» муниципальной программы Обливского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Обливского района» | ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.18. Реализация программ формирования современной городской среды (Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Обливского района» муниципальной программы Обливского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Обливского района» | ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.19. Расходы на капитальный ремонт объекта: «Буровая на воду скважина № 3970, кадастровый номер 61:27:0030301:216, глубина 110 м, расположенной по адресу: 5 м на юго-запад от п. Шаповаловка Обливского района Ростовской области» | ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.20. Расходы на разработку сметной и рабочей документации на капитальный ремонт котельных, расположенных в станице Обливской | ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович |  |  |  | 1 194,4 | 1 194,4 | 1 194,3 | 0,1 |
|  | Основное мероприятие 1.21. Расходы на разработку сметной документации «Капитальный ремонт кровли многоквартирных домов» | ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.22. Расходы на оплату услуг и (или) работ по проведению поисково -оценочных работ на пресные подземные воды для хозяйственно – бытового водоснабжения | ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.23. Иные межбюджетные трансферты на приобретение оборудования для оснащения муниципальных котельных | ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович |  |  |  | 152,7 | 152,7 | 152,6 | 0,1 |
|  | Основное мероприятие 1.24. Расходы на определение достоверной сметной стоимости на капитальный ремонт водопроводных сетей | ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | Основное мероприятие 1.25. Расходы на оплату услуг и (или) работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту водопроводных сетей | ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович |  |  |  | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства в Обливском районе» | ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 6 029,9 | 6 029,9 | 5 529,6 | 500,3 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |