ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы
[bookmark: _GoBack]«Обеспечение   качественными жилищно - коммунальными      услугами населения  Обливского района»  за отчетный период _12_ мес. 2022 г.

	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала
реали-зации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы  бюджета Обливского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1  «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Обливского района»
	ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович
	X
	X
	X
	6 029,9
	6 029,9
	5 529,6

	500,3

	
	Основное мероприятие 1.1. Приобретение контейнеров и оборудование контейнерных площадок
	Ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 1.2. Приобретение водонапорных башен
	ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович
	
	
	
	 49,1

	 49,1
	 49,1
	0,0

	
	Основное мероприятие 1.3.    Установка водонапорных башен
	ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович
	
	
	
	560,0
	560,0
	560,0
	0,0


	
	Основное мероприятие 1.4. Приобретение коммунальной техники
	ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович
	
	
	
	624,8

	624,8
	624,7
	0,1

	
	Основное мероприятие 1.5. Субсидии организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на возмещение затрат связанных с выполнением работ и оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению потребителям Обливского района 
	ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович
	
	
	
	0,0
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1.6. Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги
	ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович
	
	
	
	149,6
	149,6
	149,6
	0,0

	
	Основное мероприятие 1.7. Расходы на проектно-сметную документацию по объекту: «Капитальный ремонт артезианской скважины, расположенной по адресу: Ростовская обл., Обливский р-н, 1000 м на восток от п. Средний Чир»
	ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 1.8. Расходы на капитальный ремонт  буровой разведочно-эксплуатационной скважины № 128-Р для водоснабжения п. Пухов Обливского р-на, Ростовской обл., расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Обливский район, в 35 м на юг от п. Пухов»
	ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович
	
	
	
	1 939,5
	1 939,5
	1 939,5
	0,0

	
	Основное мероприятие 1.9. Расходы на капитальный ремонт артезианской скважины № 12035, расположенной по адресу: Ростовская обл., Обливский район, 1000 м на восток от п. Средний Чир
	ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович
	
	
	
	0,0

	0,0
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 1.10.                              Расходы на проектно-сметную документацию по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения ст. Обливской Обливского района Ростовской области (1 этап)»
	ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович
	
	
	
	192,8

	192,8
	192,8 
	0,0

	
	Основное мероприятие 1.11. Расходы на проектно-сметную документацию по объекту: «Реконструкция водопроводных сетей х. Караичев, х. Паршин Обливского района Ростовской области»
	ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 1.12. Мероприятия по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения Обливского района в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Обливского района» муниципальной программы Обливского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Обливского района»
	ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович
	
	
	
	337,0

	337,0
	337,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 1.13. Расходы за счет средств субсидий из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Обливского района» муниципальной программы Обливского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Обливского района»
	ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 1.14. Расходы за счет средств субсидий из резервного фонда Правительства Ростовской области и средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Обливского района» муниципальной программы Обливского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Обливского района»
	ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 1.15. Расходы на реализацию мероприятий по обустройству зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Обливского района»
	ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович
	
	
	
	300,0

	300,0
	0,0
	300,0

	
	Основное мероприятие 1.16. Расходы на текущий ремонт и содержание водопроводных сетей в станице Обливской в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Обливского района» муниципальной программы Обливского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Обливского района»
	ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 1.17. Расходы на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Обливского района» муниципальной программы Обливского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Обливского района»
	ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 1.18. Реализация программ формирования современной городской среды (Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Обливского района» муниципальной программы Обливского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Обливского района»
	ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 1.19. Расходы на капитальный ремонт объекта: «Буровая на воду скважина № 3970, кадастровый номер 61:27:0030301:216, глубина 110 м, расположенной по адресу: 5 м на юго-запад от п. Шаповаловка Обливского района Ростовской области» 
	ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 1.20. Расходы на разработку сметной и рабочей документации на капитальный ремонт котельных, расположенных в станице Обливской
	ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович
	
	
	
	1 194,4

	1 194,4

	1 194,3

	0,1
 

	
	Основное мероприятие 1.21. Расходы на разработку сметной документации «Капитальный ремонт кровли многоквартирных домов»
	ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0 

	
	Основное мероприятие 1.22. Расходы на оплату услуг и (или) работ по проведению поисково -оценочных работ на пресные подземные воды для хозяйственно – бытового водоснабжения
	ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович
	
	
	
	50,0

	50,0
	50,0
	0,0


	
	Основное мероприятие 1.23.  Иные межбюджетные трансферты на приобретение оборудования для оснащения муниципальных котельных
	ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович
	
	
	
	152,7

	152,7
	152,6
	0,1

	
	Основное мероприятие 1.24. Расходы на определение достоверной сметной стоимости на капитальный ремонт водопроводных сетей
	ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович
	
	
	
	200,0

	200,0
	0,0
	200,0
 

	
	Основное мероприятие 1.25. Расходы на оплату услуг и (или) работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту водопроводных сетей
	ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович
	
	
	
	280,0
	280,0
	280,0
	0,0
 

	
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.1.1 <3>
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.1.2 <3>
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.1
ВЦП 1 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное
мероприятие 1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.2.2  
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.2
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	Подпрограмма 2  «Развитие жилищного хозяйства в Обливском районе»
	ведущий специалист ОМХ и Г /Сеньшин Дмитрий Викторович
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Основное
мероприятие 2.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 2.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 2.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы 2.1
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	Итого по муниципальной  
программе
	X
	X
	X
	X
	6 029,9
	6 029,9
	5 529,6

	500,3

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель 2
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	…
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	участник 1
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	участник 2
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	…
	X
	X
	X
	
	
	
	






[bookmark: Par1413]
